Projekte
FSST-3, Patrick Korber
# Termine
14. Mai: Kurzpräsentation der Projekte: 3min pro Gruppe, inkl. UseCase, GitProjekt, Tickets
21. Mai: Arbeiten am Projekt
27. Mai: Arbeiten am Projekt
4. Juni: Arbeiten am Projekt
11. Juni: Arbeiten am Projekt
18. Juni Präsentationen (Live-Demo)

Achtung: Wer bei einem Termin fehlt, muss nacharbeiten – inklusive Doku auf Github + Mail an patrick.korber@htlinn.ac.at – ansonsten keine Punkte für diesen Termin..
# Teams
Die Schüler können sich zu zweier-Teams zusammenfinden (max. 3-er-Teams). Sie suchen sich ein Thema aus. Entweder sie finden selber eines, oder wählen aus der Liste.
# Ablauf
## Vorinformation
Die Schüler sollen sich schon vorab ein Thema aussuchen und die Präsentation mit UML-Diagramme (mindestens: Use-Case, Klassendiagramm), etc. vorbereiten. Sie sollen sich auch vorab überlegen, wie sie bereits nach der ersten Woche ein funktionierendes Produkt haben (inkrementell).
## Start
Die Schüler wählen bis zum 1. Termin die Aufgabenstellung und präsentieren diese vor allen Schülern. Zeitdauer 3 Minuten. Weiters ist Github einzurichten und zu verwenden inkl. Issues, wo UseCase-Diagramme und Klassendiagramme angeführt sind inkl. einer textuellen Beschreibung in Markdown (.md Datei erstellen).
### Inhalt der Präsentation
- Was soll das Programm machen? Was sind die wichtigsten Funktionalitäten? Was sind die wichtigsten UseCases?
- Welche Technologien werden verwendet (Programmiersprache, Oberfläche/Console/Server-API, Sourcecodeverwaltung, etc.)?
- Welche Issues wurden definiert? Was wird am Anfang gemacht, was am Ende?

## Präsentation
Die Gruppen müssen am Ende (17. Juni) ihre Arbeit präsentieren mit einer Live-Demo, Erklärung der wichtigsten Code-Teile, UseCases (als UseCase-Diagramm) welche umgesetzt wurden.
Wer fehlt, muss bis Notenschluss den Projektablauf, den Fortschritt und ein Video der Präsentation auf Moodle abgeben. Sonst wird das Projekt negativ bewertet.
## Bewertung
Bewertet wird folgendes
- Startpräsentation: UseCase-Diagramm, Auftreten, Klarheit der Idee
- Abschlusspräsentation: Produktfortschritt gesamt, Komplexität des Projektes, Auftreten, Gestaltung
- Github: Aktivität auf Github, Qualität des submitteten Codes, Qualität der Tickets
# Mögliche Themen

Die Komplexität des Projektes fließt in die Bewertung mit ein. Verwende (wenn sinnvoll) Klassen und nutze eine SQL-Datenbank, wenn in deinem Projekt Daten dauerhaft gespeichert werden.

Wichtig: Der Gesamte Source-Code muss selbst geschrieben werden (kein Co-Pilot). Nutze Online-Dokumentationen und KI-Tools, um Probleme zu lösen.

Bewertet wird neben der Komplexität des Projektes auch, ob/wie Themen aus FSST2 / FSST3 (z.B. OOP, SQL, CSV-Dateien, XAMPP, ...) integriert wurden.

- Sensoren mit Raspberry Pi + Visualisierung
- Projekt mit RaspberryPi-Kamera (oder Notebook-Kamera) und Open-CV
- Mit Selenium für Python ein Programm schreiben
- Programm zum Verschlüsseln von Dateien
- Minesweeper oder anderes Spiel
- Web-Server mit FLASK programmieren
- Kombination ESP32 und Raspberry Pi (Sensoren, Smart Home) mit MQTT